## Cursos de Ms Project

## ​Consideran un Nivel Básico y un Nivel Avanzado. El tiempo considerado para cada Módulo incluye Ejercicios para el alumno.

## El Nivel Básico

- Introducción a la Gestión de proyectos con Project. (30 min)

  - Conceptos básicos

- Configuración de Project. (30 min)

  - Los 8 pasos previos.

- Actividades y Tareas (4 horas)

  - Vista Diagrama de Gantt. Personalización de esta vista.

  - Duración de tareas.

  - Calendario de tareas.

  - Vínculos entre tareas.

  - Posposiciones o Retardos.

  - Ruta Crítica.

  - Márgenes de demora permisible y total.

  - Diagrama de Red.

  - Formas de Optimización de la Planificación.

- Administración de Recursos: (8 horas)

  - Definición y asignación de Recursos.

  - Tipos de Recursos.

  - Calendario de Recursos.

  - Modificación de la Asignación.

  - La Fórmula de Programación.

  - Prácticas de Buena Programación.

  - Resolución de conflictos de Programación.

  - Vista Gantt de Redistribución.

  - Vista Grafico de Recursos.

  - Resumen de Costos del Proyecto.

- Ejecución y Seguimiento (8 horas)

  - Vista Gantt de Seguimiento.

  - Los tres tipos de Seguimiento en Project.

  - Seguimiento por porcentaje completado.

  - Tres formas de completar el avance de una tarea.

  - Líneas de progreso.

  - Indicadores de Avance y Costo del proyecto.

  - El concepto de Valor Ganado o Acumulado (Earned Value).

- Informes en Project. (3 horas)

  - Informes Clásicos y Visuales, exportables a Excel y Visio.

## Duración Habitual: 24 hrs.

## ​El Nivel Avanzado

- Planificación (3 horas)

  - EDT (o WBS),

  - Inserción de Objetos y Dibujos en la Gantt

  - Uso de Restricciones o Delimitaciones en las tareas

  - Fechas Límite

  - Uso de varios Calendarios

  - Análisis Pert

- Administrar Recursos (4 horas)

  - Uso de la Formula de Programación para Modificar Asignaciones

  - Uso de Tipos de recursos Costo, el Costo por Uso

  - Distintos calendarios para los Recursos

  - Recursos de Tipo Presupuesto

  - Como resolver Sobreasignaciones

  - Optimizar tiempos y costos de un Proyecto

- Consolidar Varios Proyectos en uno Maestro (3 horas)

- Seguimiento (6 horas)

  - opciones distintas al % completado: % trabajo completado y % físico completado.

  - Concepto de Valor Acumulado (o Earned Value) y como se aplica para conocer desviaciones en la programación y los costos.

  - Curva S

  - Creación de Líneas de Progreso

  - Creación Vistas y Tablas Personalizadas

  - Creación Campos Personalizados para realizar Cálculos que no vienen Pre hechos

  - Realizar Seguimiento del Proyecto Maestro.

- Informes y reportes (4 horas)

  - Nuevas opciones

- Introducción a Macros en Project (4 horas)

## Duración Habitual 24 horas